# Estimativa em relação ao escopo do projeto

(Versões "MVP" e "Robusta" — contas vencidas, consultor, ciclo e publicação nas lojas)

1. Visão Geral

O Visão já opera planejamento, contas, chat e consultoria. Esta estimativa cobre o que ainda falta: conta do mês ficar vencida até pagar, confirmação ao alterar data, scroll de clientes no Android, nome livre na renda acompanhada, excluir recomendação no PC, avisos do ciclo com antecedência e publicação na App Store e no Google Play.

Estimativa MVP: 5 dias úteis — contas vencidas, ajustes do consultor, avisos do ciclo e publicação nas lojas.

Estimativa Robusta: 7 dias úteis — o MVP mais alterações visuais para melhorar a intuitividade do app e criação de índices para deixar as consultas mais rápidas.

# 2. Módulos do Projeto

## 1- Contas a pagar: vencida no mês e confirmação de data

Conta com vencimento só no dia do mês deixa de aparecer como vencida depois que o dia passa e o sistema empurra para o próximo mês, mesmo sem pagamento. Reinício de ciclo pode reforçar isso. Ao alterar a data, se o dia já passou no mês atual, perguntar se a parcela está vencida e se este mês foi pago.

• Status vencida pelo dia deste mês, sem pular o atraso até marcar paga
• Tratar reinício de ciclo sem apagar o atraso em aberto
• Ao editar a data, perguntar se já está vencida e se o mês está pago

✅ Robusta inclui também:
• Histórico visível de parcelas não pagas entre meses

☑️ MVP: 2 dia(s)
✅ Robusta: 2 dia(s)

## 2- Consultor: scroll Android, renda acompanhada e recomendações

A lista de clientes no Android não chega ao fim. Renda acompanhada tem tipo (salário), mas não deixa descrever o caso (cabelo, sobrancelha, rede) como no Consumo Moderado. No PC/web não dá para excluir recomendação.

• Scroll da carteira de clientes até o último item no Android
• Nome livre na renda acompanhada, além do tipo
• Excluir recomendação também no PC/web

✅ Robusta inclui também:
• Ajustes visuais nessas telas para deixar o fluxo mais óbvio

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 1 dia(s)

## 3- Avisos do ciclo com antecedência

A notificação para agendar consultoria só aparece quando o ciclo já acabou. Falta avisar antes, para o cliente marcar com tempo.

• Aviso 7, 5 e 3 dias antes do fim do ciclo
• Aviso no dia anterior e no dia em que termina
• Sem repetir o mesmo aviso no mesmo dia

✅ Robusta inclui também:
• Texto e horário dos avisos mais claros na home

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 1 dia(s)

## 4- Publicação App Store e Google Play

As correções precisam chegar no app das lojas. Inclui build de produção, envio do AAB e do IPA e publicação da versão.

• Build de produção Android (AAB) e iOS
• Upload e lançamento no Google Play e na App Store
• Conferência da versão publicada nos dois canais

✅ Robusta inclui também:
• Passada extra de QA nas lojas depois das melhorias visuais

☑️ MVP: 1 dia(s)
✅ Robusta: 1 dia(s)

## 5- Intuitividade visual e índices de performance

Na versão robusta, além do MVP, entram ajustes visuais para o app ficar mais intuitivo e a criação de índices no Firestore para consultas mais rápidas.

• Revisão visual das telas de contas, renda e clientes
• Índices Firestore nas consultas mais usadas
• Medir o tempo de abertura das listas principais

✅ Robusta inclui também:
• Polimento de rótulos, hierarquia e estados vazios
• Índices extras nas listas do consultor e do planejamento

✅ Robusta: 2 dia(s)

# 3. Resumo das Estimativas

📌 Estimativa MVP: 5 dias úteis

Conta vencida até pagar, confirmação ao alterar data, scroll de clientes, nome na renda acompanhada, exclusão de recomendação no PC, avisos 7/5/3/1/0 do ciclo e publicação na App Store e no Google Play.

📌 Estimativa Robusta: 7 dias úteis

O pacote MVP, com alterações visuais para melhorar a intuitividade do app e criação de índices para otimizar consultas e deixar o app mais rápido.

Disclaimer

Todos os passos são, claro, estimados, neste planejamento, mas pensando com margens para resolução de potenciais bugs, dificuldades que podem surgir em cada etapa de desenvolvimento, pelo fato do desenvolvimento de software em si já ser um serviço complexo.

Claro, apenas sugestões, pois a decisão sempre será de vocês e seguiremos buscando agregar o máximo possível dentro dela.

Agradecemos a gentileza, e estamos à disposição.